Укрепление материально-технической базы и хозяйственная работа

| № | Мероприятия | За счет бюджета, спонсорских и т.д. средств | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление дефектных ведомостей на ремонтные работы на 2011год по СОШ №18 (в письменном и электронном варианте) | бюджет | Сентябрь 2011г. | Зам.директора по АХР- Калюшина Е.А.. |
|  | Составление и согласование с Комитетом образования плана мероприятий по подготовке МОУ-СОШ №18 | бюджет | Сентябрь-октябрь 2011г. | Директор школы-Турулина А.В. |
|  | Подготовка документов к аккредитации | бюджет | Декабрь- январь 2010-2011г. | Директор школы-А.В.Турулина .Зам.директора по УВР – Шанина Н.К.., Долговская Е.Г., Зам.директора по ВР – Васильева Т.В., Зам.директора по АХР- Калюшина Е.А. |
|  | Подготовка документов к лицензированию предшколы. | бюджет | Сентябрь- декабрь 2010г. | Директор школы-Турулина А.В.., Зам.директора По ВР- Васильева Т.В., Зам.директора по УВР-Шанина Н.К. Долговская Е.Г.., Зам.директора по АХР- Калюшина Е.А. |
|  | Заключение договоров с обслуживающими организациями на обслуживание здания (на подачу отопления, холодного и горячего водоснабжения, света, вывоз мусора и т.д.) | бюджет | Январь-февраль 2011г. | Директор школы- Турулина А.В.., Зам.директора по АХР- Калюшина Е.А. |
|  | Заключение договоров на поставку: - моющих средств - канцтоваров - стекла - строительных материалов - медикаментов | бюджет | В течение года | Зам.директора по АХР- Калюшина Е.А. |
|  | Организация и проведение медицинского обследования сотрудников школы | бюджет | Согласно графику в течение всего периода | Директор школы- Турулина А.В.., Секретарь- Пужак С.С. Зам. директора по АХР- Калюшина Е.А. |
|  | Приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, учебно-методических комплексов | Бюджет, внебюджет | В течение года | Директор школы- Турулина А.В.., Зам.директора по АХР- Калюшина Е.А. Зав. библиотекой-Родкина Е.Е. |
|  | Приобретение и замена школьной мебели. Приобретение классных досок. | Бюджет | В течение года | Директор школы- Турулина А.В.., , Зам.директора по АХР- Калюшина Е.А.. |
|  | Благоустройство школьной территории - выпилить сухие деревья на территории - завести песок на площадку - покраска нестандартного оборудования на территории школы - уборка сухих листьев, веток, битого стекла, бытового мусора | внебюджетные средства (благотворительные, попечительские) | В течение года (ежедневно) | Директор школы- Турулина А.В.., Зам.директора по АХР- Калюшина Е.А. Учитель технологии-Самигулин В.В. технический персонал. |
|  | Подготовка школы к открытию летней оздоровительной площадке - побелка и покраска туалетов - ревизия электроосвещения - ревизия горячего и холодного водоснабжения - заключение договоров по площадке | Попечительские средства | Май – июль 2011г. | Директор школы- Турулина А.В.., Зам.директора по АХР- Калюшина Е.А. Электрик школы- Астафьев Ф.А. Слесарь-сантехник-Нетескин О.И. |
|  | Проведение ремонтных работ в СОШ №18 медицинском кабинете необходимо пристроить процедурный кабинет и сделать капитальный ремонт (замена дверных блоков с дверью, штукатурка стен, замена сантехники, стены выложить кафельной плиткой, ремонт полов.) по требованию СанПиН для лицензирования . | За счет средств областного и федерального бюджета, попечительских средств | Апрель-август 2011г. | Директор школы- Турулина А.В.., Зам.директора по АХР Калюшина Е.А. |
|  | Подготовка школы к новому 2011-2012 учебному году (ревизия отопительной системы, электроосвещения, проведение ремонтных работ) | Бюджет, внебюджет | Май-август 20011г. | Директор школы- Турулина А.В.., Зам.директора по АХР Калюшина Е.А. |
|  | Ревизия электропроводки - замена электропроводки по СОШ №18 - гос. проверка диэлектрических перчаток - испытания замеров сопротивления - приобретение трансформаторов тока – 6шт - утилизация ламп ЛБ 40 – 300 шт. | Бюджет, внебюджет | Май-июль 2011г. | Зам.директора по АХР Калюшина Е.А. Электрик школы –Астафьев Ф.А. |
|  | Перезарядка огнетушителей: ОП-5- 9 ШТ. ОП-3-4 ШТ. ОУ-3- 4ШТ. - приобретение огнетушителей – 5шт. | бюджет | Май-июль 2011г. | Зам.директора по АХР Калюшина Е.А. |
|  | Ревизия отопительной системы - опрессовка отопительной системы - госпроверка манометров – 2шт термометры- 2шт. - частичный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | Бюджет, внебюджет | Май-июль 2011г. | Директор школы- Турулина А.В.., Зам.директора по АХР Калюшина Е.А. Слесарь-сантехник- Нетескин О.И. |
|  | Ревизия и составление актов - холодильного и технологического оборудования - оборудования спортивного зала и спортивных площадок - кабинеты технологии, химии, физики, информатики, мастерские - уличное освещение | Бюджет, внебюджет | Май-июль 2011г. | Директор школы- Турулина А.В.., Зам.директора по АХР Калюшина Е.А. |
|  | Подготовка кабинетов к новому 2011-2012 учебному году - замена светильников (мастерские -столярная и слесарная,) - косметический ремонт (каб. № 1,7,10,15,17,) – покраска стен, оконных рам, парт, стульев, ремонт потолка) - замена линолеума в каб.№ 15 - частичный ремонт: покраска парт, стульев, плинтусов, оконных рам и дверей (каб.№ 1, 4, 5,6,7,8, 21,22,28, 32,33,) | Бюджет, благотворительные средства. | Июнь-август 2011 | Директор школы- Турулина А.В.., Зам.директора по АХР Калюшина Е.А. классные руководители |
|  | Проведение инструктажа сотрудников СОШ №18 по вопросам охраны труда и техники безопасности |  | Август 2011г. | Директор школы- Турулина А.В.., Инженер по ОХТ Джемалова С.Г. |
|  | Приемка школы на 2011-2012 учебный год |  | Август 2011г., Согласно графику по КО | Директор школы- Турулина А.В.., Зам.директора по АХР Калюшина Е.А. |